بسمه تعالی

تاریخ : 19/01/1405

هدف اصلی

1- کاهش پرت حامل های انرژی و آب

هدف جزیی :

صرفه جویی در مصرف برق:

نصب درایو به پمپ های باقیمانده آب شهر و پمپ استخر شماره 1

کاهش پرت :

عایق کاری خطوط باقیمانده

خروجی خطوط بخار از پشت تاسیسات تا بارگیری

بازیافت :

بررسی و اقدام جهت بازیافت پساب RO

جمع آوری آب های سطحی و تبدیل به آب مناسب

2- افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات :

هدف چزیی:

افزایش بهره وری نقاله باسکول بارگیری:

زیر ساخت مناسب جهت ادامه نقاله باسکول

نصب و راه اندازی آن تا ورودی سوله بارگیری

3- حفظ و نگهداری تجهیزات :

نصب کاور بر روی باسکول های بارگیری و دستگاه های بسته بندی استئاریک ، نوار نقاله ، شیرینگ

نظافت تجهیزات و امکانات به صورت دوره ای

نصب آسانسور به واحد تولید :

نهایی سازی نقشه

تهیه لوازم و تکمیل متریال

قرارداد با پیمانکار

نصب و اجراء

3- افزایش اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای :

هدف جزیی :

آموزش اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای :

آموزش به پرسنل پیمانکار هنگام ورود به کارخانه

آموزش استفاده از کپسول های آتش مشانی به پرسنل جدید و پیمانکار

آموزش لوازم مورد استفاده در کار با مواد سود دار و اسیدی

آموزش و تذکر در بهداشت محیط محل کار و سرویس ها

رعایت اصول بهداشت حرفه ای :

تهیه چک لیست جهت نظافت محوطه

بازدید و تهیه چک لیست نظافت و بهداشت محیط هر هفته از سرویس ها ، واحد پرسنلی و سوئیت ها

بررسی جایگاه مناسب برای ظرف شویی تاسیسات

انتقال و ساماندهی فعالیت هر ماه

انتقال زباله های کارخانه هفتگی

رعایت اصول ایمنی:

کنترل اصول ایمنی به پیمانکار هنگام ورود

بازدید روزانه از لوازم ایمنی پیمانکارها

دریافت بیمه مسئولیت هنگام عقد قرار داد

4- افزایش دانش و مهارت :

هدف جزیی :

افزایش دانش:

مطالعه در مورد عقد قرار داد با پیمانکار

شرکت در دوره های تخصصی امور داخلی

تهیه کتابهای مربوط به عقد قرار داد و امور داخلی

5- توسعه امکانات و تجهیزات زیر ساخت :

هدف جزیی :

اجراء و تسعه و ساخت :

ساخت سوله جدید

نصب سقف سوله جدید و آب رو های آن

دیوار چینی دور سوله جدید تولید

زیر سازی و مرز بندی تجهیزات مربوط به پودر چربی و نمک اسیدها

همکاری در آماده سازی بخش های تولید در سوله جدید شامل پودر چربی و نمک اسیدهای چرب

همکاری در جانمایی تجهیزات در سوله جدید شامل تجهیزات و انرژی های حامل

ساخت انبار پودری :

نهای سازی نقشه

اجرای فونداسیون و صفحه گذاری

نصب ورق های دور سقف و درب ها جهت ورود لیفتراکها

همکاری در آماده سازی انبار پودری ، برق ، تلفن ، تجهیزات گرمایش و سرمایش

همکاری در اجرای قفسه بندی انبار پودری

ساخت آشیانه لیفتراک

نهایی سازی نقشه

انتخاب پیمانکار و عقد قرار داد

اجرای فونداسیون و صفحه گذاری

ساخت اسکلت ، سقف و درب های ورودی

همکاری برای آماده سازی برق ، آب ، گرمایش و سرمایش

ساخت جوی کنار سوله جدید حد فاصل بارگیری تا سپتیک انتهای کارخانه :

نهایی سازی نقشه

انتخاب پیمانکار و عقد قرار داد

تخریب و آماده سازی و انتقال نخاله

زیر سازی و شیب بندی کف مطابق نقشه نهایی

بتن ریزی بدنه و کف مطابق نقشه نهایی

ساخت بار انداز بارگیری:

نهایی سازی نقشه

نصب و بررسی اجراء واحد نت یا پیمانکار

نصب صفحه ستون

ساخت استراکچر تا بالای ماشین تریلی جهت بارگیری

ساخت راه پله مناسب مطابق نقشه

حفاظ راه رو و راه پله

بررس و جانمایی اتاقک جهت پرسنل بارگیری درجای مناسب

بازسازی فضاهای اداری :

آماده سازی اتاق سرور:

کاشی و سرامیک کاری دور و بدنه اتاق سرور

نصب درب upvc

سیل کردن ورودی های اتاق سرور

رنگ سقف اتاق

ساماندهی و بازسازی اتاق بهگر و امور داخلی :

تخریب و جداسازی درب و پنجره های آلومینیومی

آجر چینی طاقچه های داخل اتاق

گچ کاری کامل

تهیه و نصب درب و پنجره upvc

تعمیر و بازسازی سوله مدیریت

تخریب و تعویض چهار چوب ها ، دربها و درب ورودی

تخریب و اصلاح دیوارهای اتاق های اداری

گچ کاری دیوارها

تعویض درب ورودی سوله مدیریت

بازسازی کف واحد تعمیرات :

نهایی سازی نقشه

تخریب کف و انتقال نخاله به بیرون

بتن ریزی بدنه و دیوارها تا 50 سانتیمتر

شیب بندی و بتن ریزی کف

زیبا سازی و رنگ آمیزی:

رنگ آمیزی نرده های پلنت

رنگ آمیزی ددربهای تاسیسات

رنگ آمیزی اتاق جدید بهگر و سرور

رنگ آمیزی درب ها و اتاق های اداری

رنگ آمیزی جداول باغچه ها

پله های واحد تولید

طراحی و رنگ آمیزی نهایی واحد پرسنلی و سوله مدیریت

تکمیل و نامگذاری مخازن رنگ آمیزی شده

خط کشی خطوط تردد لیفتراک ها و مسیرهای تردد پرسنل و ماشین ها

6- هوشمند سازی و فرآیند تجهیزات :

هدف جزیی :

کنترل و نظارت بر ورود و خروج

تامین لوازم اجرایی

تهیه نرم افزار

انتقال سیستم به واحد اداری

ساماندهی درب اصلی ورودی و خروج ماشین های بارگیری:

اصلاح زیر ساخت درب اصلی

تامین لوازم جهت اجراء

برقی کردن درب های اصلی